Zadání dlouhodobé maturitní práce

Žák:	Filip Nagy

Třída:	4. H

Studijní obor:	18-20-M/01 Informační technologie – AVAS

Školní rok:	2026–2027

Téma práce:	Návrh a implementace modulárního školního IS

Přehled práce

Cílem práce je navrhnout a implementovat backendovou a databázovou část modulárního školního informačního systému se zaměřením na správu školního rozvrhu. Výsledkem bude funkční API, datový model a serverová logika pro práci s rozvrhovými daty.

Obsah práce žáka Filipa Nagyho

- návrh a implementace backendové části systému a datového modelu,

- ukládání a správa základních dat o uživatelích, třídách, předmětech a učebnách,

- implementace API pro práci se školním rozvrhem,

- implementace základní validace rozvrhu a detekce kolizí,

- spolupráce na testování algoritmické a analytické části projektu,

- propojení backendové části s uživatelským rozhraním,

- testování výsledného řešení,

- vypracování dokumentace podle školní šablony,

- vytvoření plakátu o velikosti min. A4 a časosběrného videa nebo videa zachycujícího funkčnost výsledného řešení.

Plán, milníky a konzultace

- Říjen 2026 – návrh backendové architektury a databázového modelu (konzultace),

- Listopad 2026 – implementace databáze a základních funkcí backendu (konzultace),

- Leden 2027 – implementace práce s rozvrhem a základní validace (konzultace),

- Únor 2027 – propojení s frontendem a dokončení hlavních funkcí (konzultace),

- Březen 2027 – testování, opravy a dokončení dokumentace, plakátu a videa,

- Duben 2027 – finalizace práce a příprava obhajoby.

Termín odevzdání:	9. dubna 2027

Čas obhajoby:	15 minut

Vedoucí práce:	Mgr. Jiří HAUT

Projednáno v katedře VTT a schváleno ředitelem školy.